**Sprint 2 eind document**

**Sprint 2 daily standups:**

20/02/2023 standup:

Aanwezige: Dylan en Jack

Afwezige: Amin

Trello screenshots:

Graphical user interface, application

Description automatically generatedGraphical user interface, application

Description automatically generatedGraphical user interface, application

Description automatically generated

**Afgelopen week gedaan:**

Amin:

* Niet aanwezig

Dylan:

* Wireframe retour policy gemaakt
* Begonnen aan retour policy pagina
* Begonnen aan doelstelling/geschiedenis wireframe

Jack:

* Wireframe homepage, navbar, ecovriendelijkheid afgerond
* Navbar bijna af, mist 1 dropdown menu
* Homepage afgemaakt (minus random product en tekst)
* Begonnen aan de eco vriendelijkheid pagina

**Komende week:**

Amin:

* Niet aanwezig

Dylan:

* Wireframe doelstelling/geschiedenis van het bedrijf
* Doelstelling/geschiedenis van bedrijf pagina maken
* Retour policy pagina maken

Jack:

* Navbar afronden met werkende links en dropdown personeel opties
* Footer afronden
* Eco vriendelijkheid pagina afronden
* Homepage finishing touches toevoegen

**Potentiële obstakels:**

Amin:

* Niet aanwezig

Dylan:

* Moeite met bedenken ontwerp en tekst voor doelstelling/geschiedenis wireframe

Jack:

* Personeel opties dropdown menu wordt moeilijk.

**22/02 daily standup**

Aanwezige: Amin, Jack

Afwezige: Dylan

**Afgelopen week:**

Amin:

* Begonnen medewerkers pagina

Dylan:

* Niet aanwezig

Jack:

* Navbar afgerond. Personeel opties dropdown is werkende en de gemaakte pagina’s zijn gelinkt.
* Footer is mooier gemaakt. Nu alleen nog teksten of knoppen erin doen. Voor nu is het prima.
* Homepage finishing touches zijn toegevoegd. Het design is meer gemaakt zoals de wireframe met werkende knoppen als de pagina’s ervoor zijn gemaakt.

**Komende week:**

Amin:

* Medewerkers pagina afmaken
* Categorieën overzicht maken

Dylan:

* Niet aanwezig

Jack:

* Ecovriendelijkheid pagina maken
* Over het bedrijf tussen pagina maken zodat je er naar de rest toe kan gaan
* Zorgen dat iedereen in github werkt.

**Potentiële obstakels:**

Amin:

* Niks

Dylan:

* Niet aanwezig

Jack:

* Zonder design de tussen pagina over het bedrijf maken wordt misschien lastig. Ik moet niet all out gaan en het simpel houden.

**06/03/2023 daily standup**

Aanwezige: Amin, Dylan en Jack

**Afgelopen tijd gedaan:**

Amin:

* Medewerkers pagina foto’s gecentreerd

Dylan:

* Sprint 1 gemiste opgaven afgerond

Jack:

* Tussen pagina “over bedrijf” gemaakt. Zo hoeven wij niet 3 extra knoppen in de navbar toe te voegen.

**Komende tijd te doen:**

Amin:

* Medewerkers pagina afronden

Dylan:

* Leveranciers overzicht maken
* Website klachten formulier maken
* 2 gemiste pagina’s van sprint 1 inhalen

Jack:

* Ecovriendelijkheid pagina afronden
* Product klachten formulier maken

**Potentiële obstakels:**

Amin:

* Niks

Dylan:

* Niks

Jack:

* Bij ecovriendelijkheid pagina nog niet helemaal design bedacht, dus daar mee verden gaan.
* Voor het eerst in het project werken met php, databases en formulieren, ik weet hoe het werkt maar toch even extra aandacht aan moeten besteden.

**08/03 daily standups**

Aanwezigen: Amin en Jack

Afwezige: Dylan

**Sinds afgelopen standup:**

Amin:

* Medewerkers pagina voortgang gemaakt, bijna klaar.

Dylan:

* Afwezig

Jack:

* Ecovriendelijkheid pagina is afgerond.
* Aanpassingen aan de navbar waardoor hij er beter uitziet op verschillende grotes. (Dit is GEEN media querie, op telefoon/tablet ziet het er nog niet goed uit)

**Komende tijd maken:**

Amin:

* Medewerkers pagina afronden
* Klachten formulier over medewerkers maken

Dylan:

* Afwezig

Jack:

* Klachten formulier over een klacht maken en deze opslaan in een database.
* Actionpage voor het klachten formulier (dit duurt niet lang)
* Database met 10 random landen maken en deze in een overzicht op de website zetten

**Potentiële obstakels/waar loop je tegen aan:**

Amin:

* Moeite met het maken van formulieren.

Dylan:

* Afwezig

Jack:

* Geen idee hoe we met zijn allen in dezelfde database kunnen werken aangezien ze worden gehost op local. Misschien iedere keer als de database wordt aangepast moet hij worden export en dan naar de rest van het team sturen die hem dan weer importen?

# Sprint Retrospective

Sprint: 2

Datum: 13/03/2023

Aanwezig: Amin, Dylan en Jak

Afwezig: Niemand

1. Hoe ging de samenwerking?

Samenwerking heeft verbeterd sinds vorige sprint. Het is nog steeds minimaal, maar het is genoeg om een werkend product te kunnen produceren.

1. Wat ging goed / minder goed?

Iedereen doet zijn eigen ding en tijdens standups bespreken wat we tot nu toe hebben afgerond en waar we komende tijd aan gaan werken. Dit kan wat meer.

Elkaar helpen als we vastlopen gaat wel beter.

1. Wat kunnen we verbeteren in de samenwerking voor de volgende sprint? (acties, zet deze ook als actie in Sprint 2 in trello)

Betere communicatie.

# Sprint Review

Sprint: 2

Datum: 13/03/2023

Aanwezig: Amin, Dylan en Jak

Afwezig: Niemand

1. Wat heb je opgeleverd in de tweede sprint?

Amin:

* Pagina met alle medewerkers gemaakt.

Dylan:

* Wireframe doelstelling en geschiedenis van het bedrijf
* Maken pagina doelstelling en geschiedenis
* Maken pagina retour policy

Jack:

* Navbar afgerond
* Homepage afgemaakt behalve placeholder product. Deze wordt na product overzicht aangepast.
* Tussenpagina over bedrijf gemaakt. Dan hoeven we niet nog meer drop down menu’s in de navbar.
* Ecovriendelijkheid pagina afgerond

1. Wat hebben we technisch gedaan?

Veel HTML/CSS werk. Klein beetje PHP voor formulieren en het includen van terug komende delen code (head, navbar en footer)

1. Hebben we ons aan de sprint planning gehouden?

Er missen nog wat onderdelen van sprint 2. Deze zullen worden afgerond in sprint 3.

1. Is de klant tevreden? (dat blijkt uit het gesprek met de klant of de reactie op het opgeleverde filmpje)